Phase 1（1-2天）：基础设施

├── 创建五层目录结构

├── 定义核心数据类（ManeuverEvent, FrameResult, RiskReport）

└── 实现 Pipeline 编排器骨架

Phase 2（2-3天）：信号处理 + 特征工程

├── 自适应滤波 + 野值检测

├── 重力补偿（利用陀螺仪）

└── 时域/频域/运动学特征提取

Phase 3（2-3天）：机动分割 + 行为分类

├── 驾驶状态机（FSM）

├── 机动起止检测 + 迟滞

├── 物理规则引擎

└── 上下文自适应阈值

Phase 4（1-2天）：风险评估 + 集成

├── 稳定性裕度计算

├── 舒适性指标

├── 与 DataBridge 集成

└── 端到端测试

Phase 5（1天）：文档 + 调优

├── 行为分类体系文档

├── 阈值调优指南

└── 性能基准测试